西域集团

西域数智化投标管理平台建设项目

需求任务书

- 项目概述

  - 建设背景

西域智慧供应链是中国市场MRO行业里面较早做B2B工业品电商的一家公司，2002年成立至今已有24年。随着公司业务版图的快速扩张和市场投标活动的日益频繁，招投标工作已成为公司业务增长的核心引擎。为顺应国家数字化发展战略，践行公司精细化、智能化管理的转型方针，我们亟需将投标管理这一关键业务环节，从当前依赖个人经验与分散工具的传统模式，升级至一个全流程、一体化、数据驱动的现代化管理体系。我司计划引入专业的投标管理系统，旨在通过数字化手段，实现对投标项目全生命周期的系统化管理，固化优质流程，沉淀知识资产，并为管理决策提供数据支撑，从而系统性提升投标质量与市场竞争力。

  - 项目目标

本项目旨在通过建设一套集流程管控、知识沉淀与数据分析于一体的专业化投标管理平台，实现对公司投标业务的全方位数字化升级，具体涵盖以下关键领域：

1. 构建全生命周期的数字化管控体系，及时监控协同项目过程

- 流程线上化与标准化：将投标业务从项目信息收集、可行性评估、任务分解、标书编制、内部审核、封装提交到结果归档的全过程，在系统内实现线上化流转与标准化管理，形成可追溯、可审计的完整业务闭环，并支持项目商机联动创建投标项目。

- 关键节点智能监控与预警：建立基于各个关键时间（标讯预知、合同续标等）的智能监控与多级预警机制，通过系统自动提醒、督办等方式，确保投标保证金缴纳、标书购买、答疑、提交及开标等所有关键里程碑动作及时、准确完成，从根本上杜绝因人为疏忽产生的流程性失误。

- 过程可视化与协同化：为项目管理者及参与者提供清晰、实时的项目看板与进度视图，强化跨部门（商务、技术、成本、法务）的在线协同作业能力，提升整体响应速度与协作效率。

2. 整合过程经验，赋能团队执行，提升投标质量与中标率，降低人工丢标风险

- 流程制度高效实践性：将公司高效的投标方法论、质量控制要点及标准作业程序（SOP）可快速配置到系统流程与规则引擎中，确保所有投标项目均能遵循统一的高标准执行，提升整体投标文件的质量与专业性。

- 模板与知识库中心化：建立企业统一的投标文件模板库、资质证件库、历史案例库及竞争对手信息库。实现核心知识资产的集中存储、版本控制与授权共享，支持团队快速、准确地调用与复用，降低重复劳动，保障输出一致性。

- 标书制作辅助与全员赋能：需提供标书制作辅助能力，显著降低专业门槛。通过引导式的模板填充、智能的内容推荐、关键信息的自动核验（如资质匹配性、商务条款符合性）以及预设的合规检查点，赋能非专业投标人员（如销售、项目经理）能够独立、规范地完成高质量标书初稿的制作，从而降低对少数专职投标人员的绝对依赖，实现跨部门的高效协同与全员参与，快速响应市场机会。

- 促进学习与改进循环：基于沉淀的历史数据与案例，便于员工快速学习上手，实现全员并支持团队定期进行对标分析与策略研讨，形成“实践-沉淀-学习-优化”的持续改进闭环。

3.构建企业级投标数据中心，驱动商业分析与前瞻决策

- 统一数据基准：实现所有投标相关数据（项目信息、投入成本、结果数据）在系统内的源头采集与统一管理，确保数据口径一致、真实可靠。

- 深化经营分析洞察：通过数据分析模型与可视化报表（如：中标率趋势分析、资源投入产出效益分析、竞争对手动态跟踪等），为市场战略制定、报价策略调整及资源优化配置提供量化、科学的决策依据。

- 提升管理前瞻性：通过对历史投标数据的深度挖掘与趋势研判，辅助管理层提前识别市场机会与潜在风险，实现从被动响应到主动规划的管理模式转变。

- 结构化投标经验数据：建立投标后的结构化复盘数据，无论中标与否，均要求将技术方案亮点、报价策略得失、客户反馈等关键信息归档至系统内。通过标签化、关联化等数据处理方式，将个人经验转化为组织智慧，为未来投标提供精准数据和过程参考。

4. 系统开放集成与灵活扩展，支撑业务长期发展

- 系统信息贯通集成：系统需具备良好的开放性与集成能力，能够与公司现有的OA、CRM、财务等系统实现实现关键业务数据的安全、稳定、高效的双向交互，确保数据同源、流程畅通，打破信息孤岛，提升整体运营效率与协同水平。

- 支撑业务灵活演进：平台应具备良好的可配置性与技术扩展性，能够适应未来公司业务模式、组织架构及管理要求的演变，通过低代码或参数化配置方式，快速响应新的业务流程需求，保护长期投资价值。

- 采购范围

本次采购范围包括：

- 完整的投标管理软件系统的永久使用权（本地化部署版本）。

- 配套的实施方案，包括系统部署、数据初始化、用户培训、业务流程梳理及配置，与现有系统（如OA、CRM）的集成服务等。

- 供应商提供的售后服务，包括但不限于系统维护、故障排查、技术支持和升级服务。

- 采购内容

乙方提供的解决方案以及系统必须具备以下核心业务管理能力：

1. 投标流程的线上化与自动化管理能力

- 系统需支持投标项目从商机/标讯获取（标前评估客户倾向性）至中标结果归档的完整生命周期在线管理。支持项目商机联动创建投标项目。

- 具备可自定义的流程引擎，能驱动并监控标讯录入追踪、项目立项、任务分工、文件编制、内部评审、中标反馈等关键阶段。

- 必须提供基于各阶段关键时间节点（包含存量标讯、合同到期）的自动化提醒与预警机制，防止关键任务遗漏。

2. 投标核心资源的集中化治理能力

- 系统需能建立并维护统一的企业资质、业绩、人员证书等核心资源库，确保投标调用时的准确性与高效性。

- 需具备标书模板管理、标书关键信息自动检查、辅助书写等功能，支持标书等文件的标准化高效产出。

- 应能结构化沉淀历史项目文件与经验，构建借阅账户管理机制，形成可检索、可复用的知识体系。提供各类外部招标平台账户的统一登记簿，各项目组隔离且集中化管理招投标项目信息。

3. 投标执行过程的协同化与风控能力

- 系统应支持项目团队协同接收任务并督促工作，具备与投标相关的保证金、费用等事项的跟进管理功能。

- 需提供标讯（外部平台）获取或录入功能并支持任务分派、标前解读、竞争对手信息记录功能、投标过程记录、项目中标结果管理功能（包含录入中标SKU数量、品类、折扣、账期等信息）等形成项目闭环，历史项目数据收集汇总以辅助市场分析。

4. 投标数据分析与决策支持能力

- 系统需提供直观的数据仪表板与多维分析报表，能够从项目、区域、中标率、资源投入等维度呈现业务全景。

- 必须拥有良好的数据接口开放性，支持与企业现有其他系统进行必要的数据集成。

5. 企业级数据集成与权限配置能力

- 系统需具备良好的开放性与扩展性，提供标准接口（如API），能够与公司现有核心信息系统（如OA、CRM、财务系统等）或其他外部信息系统（例如第三方商机/标讯服务）进行安全、可靠的数据交换与业务联动，打破信息孤岛。

- 支持按照公司组织架构从项目组、用户等维度，配置系统/数据权限

具体功能可查看第10章节的附件《西域投标管理系统业务需求功能清单》。

- 项目要求

  - 技术要求

投标管理系统项目实施方负责实现业务功能需求落地的技术要求，包括但不限于与公司现有或在建系统对接等；投标管理系统项目相关的功能模块的技术实现，参考第10章节功能参考需求描述。

部署模式：支持在甲方指定的私有云环境部署，支持与甲方现有基础设施、网络及安全体系对接

架构要求：系统应采用 B/S 架构，支持主流浏览器访问，包括但不限于：Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox，不依赖浏览器插件或本地客户端，确保良好的兼容性与可维护性

安全性：采用HTTPS协议保障数据传输加密，构建基于角色与数据的细粒度权限控制体系，实现全流程操作日志审计，并可根据需求满足国家信息安全等级保护（等保）相关要求。

集成性：提供标准API接口，具备与公司现有OA系统、CRM及企业微信集成的能力。

性能与可靠性：系统需保证7×24小时稳定运行，年平均无故障时间>99.5%，普通操作页面响应时间控制在2秒以内，具备基础的异常处理与恢复能力，确保系统稳定性 。

移动支持：支持移动端（微信、企业微信小程序或适配移动浏览器）进行关键审批、进度查看和预警接收。

扩展性：系统应具备良好的扩展性，能适应未来业务流程的优化和调整。

  - 实施服务及要求

项目实施服务包括需求适配与实施及开发服务两个部分，具体说明与要求如下：

    - 需求适配内容与要求

为确保系统设计精准匹配我司战略与管理需求，乙方须提供深度的业务咨询与方案设计服务，将行业最佳实践与我司具体情境相融合。

乙方项目团队需在项目启动后的蓝图设计阶段提供行业经验支持。乙方项目团队应具备丰富的行业服务经验，在项目启动后的蓝图设计阶段，须通过专题研讨、案例分享等形式，主动向我方介绍同行业或相似规模企业在投标管理数字化方面的成功实践、典型流程与关键风险控制点，为我方流程优化提供外部参照和决策依据。

乙方需与我方共同开展业务流程的梳理优化工作。 乙方顾问需与我方业务组成联合工作组，主导并协助完成现有业务流程的全面梳理、诊断与优化设计。工作成果需形成详细的业务流程图、蓝图规划以及解决方案，明确各环节角色、职责、输入输出及关键控制指标，并获得我方书面确认。

乙方需提供基于业务场景的智能化应用解决方案。 乙方应基于其产品技术能力与发展路线图，针对我司业务场景，编制相关方案。该方案需具体阐述人工智能（AI）技术（如自然语言处理、机器学习）在标书合规性自动检查、历史数据智能分析、投标风险预警、知识图谱构建等潜在场景的应用逻辑、预期价值与实施路径。

乙方需提供相关文档方案并与甲方确认，作为验收依据确保符合需求。所有设计方案，包括业务蓝图、系统配置方案、集成方案等，均须形成正式文档，经双方评审签字后生效，作为后续开发与验收的基线。对于生效后我方提出的需求变更，乙方应提供规范的评估流程与影响分析。

    - 实施及开发服务内容与要求

乙方需组建稳定的项目实施团队，提供从系统构建到长期运维的端到端服务，确保系统稳定、高效运行，并实现知识能力的有效转移。

- 全周期项目管理与交付：乙方须指定一位资深项目经理，负责制定详细项目计划，管控范围、进度、质量与风险，并定期（如每周）向我方汇报项目状态。乙方需全权负责软件部署、系统配置、测试数据准备、用户接受测试（UAT）支持及正式上线切换等全部技术实施工作。

- 定制开发与系统集成：对于经双方确认的、超出标准产品范围的定制化开发需求或与指定系统（如我司OA、CRM）的集成需求，乙方须负责完成详细设计、编码、测试与部署。所有定制开发的源代码、设计文档及相关知识产权须完整交付并归属我方所有。

- 试运行与运营保障服务：

1. 试运行保障期：系统正式上线后，应设置不少于 【3】个月的试运行保障期。在此期间，乙方须提供7×24小时的高优先级技术支持，承诺在 【2】小时内响应并开始处理系统故障，保障业务连续稳定。

2. 长期运维服务：试运行期结束后，乙方需提供可按年续订的运维服务包，内容须包括：系统监控、性能优化、漏洞修复、日常咨询、数据备份检查以及因我司业务规则微调而引发的次要配置变更。服务等级协议（SLA）应在主合同中予以明确。

- 全面知识转移与培训：乙方须制定系统的知识转移计划，提供针对系统管理员、业务关键用户及最终用户的分层次、多轮次培训，并确保培训效果。同时，乙方应交付完整的《系统管理员手册》、《用户操作手册》、《系统设计与接口文档》等，确保我司团队具备自主运营和基础运维能力。

  - 项目培训及要求

项目期间乙方应当从甲方的实际需求及角色岗位出发，提供合理且行之有效的培训，例如优化流程表单权限等成果宣贯、功能讲解、系统操作培训、运维机制、基于平台的二次开发技能培训等。针对公司管理层、最终甲方、开发人员、系统维护人员应有不同的培训计划，经双方认可后，按要求提供所需的培训讲师和课件；对于甲方相关人员没有充分掌握系统管理、使用、开发的，乙方必须无条件追加提供计划外的相关培训。因培训不到位等原因，甲方有权延迟相关付款，直至培训到位满足要求。

  - 项目文档及要求

实施方必须严格按照双方确认的工作计划提交所有的项目文档和说明书包括但不限于附表2所示内容，所有文档经甲方签字确认后方视为有效，关键节点或文档需同时取得双方盖章、签字确认后方可进入下一阶段工作。

除源代码，所有的文档应以中文提供。提交文档包括电子版和纸质版。

表2 实施文档清单

| 阶段 | 交付项 |
| --- | --- |
| 项目准备阶段 | 《项目组织成员清单》 |
|  | 《投标管理系统项目实施主计划》 |
|  | 《启动会PPT》 |
| 蓝图设计及系统配置阶段 | 《调研流程清单》 |
|  | 《投标管理系统项目需求适配分析报告》 （包含现状分析、项目整体需求） |
|  | 《投标管理系统项目配套需求适配确认书》 |
|  | 《投标管理系统接口设计文档》 |
|  | 《投标管理系统流程设计文档》 |
|  | 《投标管理系统原型设计文档》 |
|  | 《投标管理系统项目业务落地解决方案》 （含蓝图方案说明、权限配置梳理） |
|  | 《蓝图阶段-问题清单》 |
|  | 《蓝图汇报PPT》 |
|  | 《蓝图确认涵》 |
| 系统实现阶段 | 《TASKC-任务清单》 |
|  | 《TASKC-BUG修复清单》 |
|  | 《投标管理系统项目实施配置报告》 |
|  | 《数据结构说明文档》 |
|  | 《二次开发功能说明文档》 |
|  | 《投标管理系统项目开发程序源代码》 |
|  | 《系统上线配置手册》 |
| 上线准备阶段 | 《测试用例》(测试记录具备操作截图) |
|  | 《测试报告》 |
|  | 《部署手册》 |
|  | 《投标管理系统项目培训资料和教材》 |
|  | 《系统功能操作手册》 |
|  | 《业务功能操作手册》 |
|  | 《投标管理系统项目运维管理制度》 |
|  | 《测试问题清单》 |
| 上线支持阶段 | 《项目验收测试报告》 |
|  | 《验收报告》 |
|  | 《上线切换方案》 |
|  | 《运行跟踪报告》 |
|  | 《系统安装手册》 |
|  | 《系统项目上线运行问题跟进表》 |
|  | 《投标管理系统项目总结》 |
|  | 《上线确认函》 |

本项目各阶段主要工作活动、交付内容、职责如下表所示（项目管理&开发管理&培训&测试）

| 序号 | 阶段任务 |  | 工作描述 |  | 交付成果 |  | 乙方责任 |  | 甲方责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目启动准备工作 | 成立项目小组 | 双方挑选适当的成员共同成立项目小组 |  | 《项目组织成员清单》 |  | 负责 |  | 负责 |
|  |  | 规划项目启始会议 | 讨论并确定会议时间/地点/程序/应出席人员/应达成之目标 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  | 执行项目启动准备工作 | 准备项目组办公室及工作网络环境 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  |  | 预定会议场地 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  |  | 准备启动会议所需文件 |  |  |  | 负责 |  | 负责 |
|  |  |  | 管理会议后勤支持工作 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  |  | 会议通知 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
| 1.2 | 制定项目实施总体计划 |  | 计划以周为单位，确定各个项目里程碑的计划开始和计划完成日期，以及双方相关的资源 |  | 《投标管理系统项目实施主计划》 |  | 负责 |  | 配合 |
| 1.3 | 召开项目启动会议 |  | 举办启动会议 |  | 《启动会PPT》 |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  |  | 介绍项目成员 |  |  |  | 负责 |  | 配合 |
|  |  |  | 介绍项目实施方式 |  |  |  | 负责 |  | 配合 |
|  |  |  | 介绍项目总体时间计划 |  |  |  | 负责 |  | 配合 |
|  |  |  | 介绍其它项目相关议题 |  |  |  | 配合 |  | 负责 |
| 1.4 | 演示环境安装 |  | 服务器准备，包括按照推荐的服务器配置搭建运行平台的操作系统及数据库环境 |  | 服务器配置 |  | 配合 |  | 负责 |
|  |  |  | 在服务器上安装实施范围内的采购业务协同平台软件环境 |  | 系统演示环境 |  | 负责 |  | 配合 |
| 二、蓝图设计及系统配置阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 平台演示准备 | 演示环境数据准备 |  | 为平台演示做数据准备，包括基础数据、静态数据、动态数据 | 《调研流程清单》 |  | 负责 |  | 配合 |
|  |  | 现有平台了解 |  | 对现有平台的操作流程、实现的业务作详细了解 |  |  | 负责 |  | 配合 |
| 2.2 | 平台演示 | 平台演示 |  | 介绍平台框架及功能，演示功能流程，介绍功能意义 | 《投标管理系统项目需求适配分析报告》、《投标管理系统项目配套需求适配确认书》 |  | 负责 |  | 配合 |
|  |  | 差异收集 |  | 收集关键用户的反馈，分析需求差异，如有重点问题组织专题讨论 |  |  | 负责 |  | 配合 |
| 2.3 | 蓝图规划 |  |  | 根据业务现状，规划蓝图 | 《蓝图阶段-问题清单》 《蓝图汇报PPT》 《蓝图确认涵》 |  | 负责 |  | 配合 |
| 2.4 | 解决方案设计 | 现有需求差异分析 |  | 分析并确认需求差异；确认差异设计系统落地解决方案； | 《投标管理系统接口设计文档》 《投标管理系统流程设计文档》 《投标管理系统原型设计文档》 《投标管理系统项目业务落地解决方案》 |  | 负责 |  | 配合 |
| 三、系统实现阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 开发业务协同平台程序 | 功能设计 |  | 根据功能需求对输入输出逻辑、数据取值逻辑、过程控制逻辑、权限要求等进行详细描述 | 《二次开发功能说明文档》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | 程序实现 |  | 根据功能设计文档，进行系统配置及编写程序代码 | 《数据结构说明文档》 《投标管理系统项目开发程序源代码》《投标管理系统项目实施配置报告》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | 功能测试 |  | 根据测试业务场景下的样本数据执行功能测试 | 《TASKC-任务清单》 《TASKC-BUG修复清单》 | 负责 |  | 配合 |  |
| 3.2 | 基础数据收集 |  |  | 标准数据收集格式。 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 执行数据收集。 |  | 配合 |  | 负责 |  |
|  |  |  |  | 数据验证。 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 基础数据导同步或导入 |  | 负责 |  | 配合 |  |
| 3.3 | 最终系统设置及集成测试 | 最终系统设定 |  | 设定最终企业流程并移转至测试环境 | 《系统上线配置手册》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | 集成测试（2轮） |  | 筹备集成测试环境 | 《测试用例》(测试记录具备操作截图) 《测试问题清单》 | 负责 |  | 负责 |  |
|  |  |  |  | 执行集成测试。集成测试方案 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 获得用户接受 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 操作手册编制和最终用户培训 | 用户培训 |  | 最终用户培训及考试 | 《投标管理系统项目培训资料和教材》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 培训及考试 第一次供方培训（外部顾问负责） |  |  |  |  |  |
|  |  | 用户使用手册 |  | 设计用户操作手册 | 《业务功能操作手册》《系统功能操作手册》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 编写用户操作手册 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 平台实现确认 |  |  | 提交系统实现报告 | 《测试报告》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 甲方确认接受新系统 |  |  |  |  |  |
| 四、上线准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 拟定上线策略与计划 | 上线计划 |  | 确定上线计划的工作任务 | 《上线切换方案》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 拟定上线计划的时间表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 告知组织关于此支持中心之功能 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 上线准备 | IT服务器环境 |  | 设定服务器 | 《系统安装手册》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | IT流程与程序 |  | 检查流程与程序 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  |  |  | 执行系统移植计划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 除已备妥之资料外,记录其它新增之资料 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 正式环境建立 | 系统配置传输 |  | 将系统配置传输至生产环境 | 《部署手册》 | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | 静态数据初始化 |  | 在正式系统中进行静态数据初始化 数据收集西域用户负责 数据导入由外部顾问负责 |  | 负责 |  | 配合 |  |
|  |  | 动态数据初始化 |  | 在正式系统中进行动态数据初始化 数据收集西域用户负责 数据导入由外部顾问负责 |  | 负责 |  | 配合 |  |
| 4.4 | 上线确认 |  |  | 乙方提出平台上线完成申请 | 《上线确认函》 | 配合 |  | 负责 |  |
|  |  |  |  | 甲方确认平台上线完成 |  |  |  |  |  |
| 五、上线支持阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 上线后支持 | 上线后支持 |  | 使用者支持验证； | 《系统项目上线运行问题跟进表》 | 配合 |  | 负责 |  |
|  |  |  |  | 协助解决问题； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结案。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 确认上线结果 | 平台运行评估 |  | 对上线首月的工作内容进行总结； | 《验收报告》 《项目验收测试报告》《投标管理系统项目总结》 | 负责 |  | 配合 |  |

  - 人员配置要求

人员配置达不到以下要求的，甲方有权作为投标中标的否定条款。咨询及实施服务人员配置要求如下：

（1）必须有现场全职项目经理负责投标管理系统项目业务需求适配与投标管理系统项目实施开发两部分服务工作，并有5年以上投标管理系统项目管理经验，项目经理不得由项目总监兼任。项目经理在需求调研阶段和方案设计阶段全程出席项目现场；

（2）方案设计负责人在配置实施阶段每周出席项目现场至少两天；

（3）必须有专门的顾问负责投标管理系统项目需求适配工作；

（4）每个模块必须有专门的骨干顾问（工作年限不少于5年，且至少有三个及以上同类项目该模块的实施经验，方为骨干顾问）负责该模块的技术支持工作；

（5）以上项目实施服务人员一旦经甲方面试合格并进入项目组后，原则上不允许进行人员变更。如因人员离职等极特殊情况需变更的，乙方负责提供同级别人员供甲方考察，经甲方认可后方视为有效，项目服务期间项目经理不允许调动或兼职其它项目。项目实施服务人员除甲方提出更换要求或乙方人员离职外，乙方不得进行变更。

【实施方需提供人员配置计划、人员相关介绍和整体预测人天。】

- 进度要求

系统的总体建设实施遵循总体规划，分阶段实施的建设原则，需要上线试运行系统核心功能内容，项目整体实施计划建议如下：

【具体实施进度方案由乙方提供，交付物的时间安排计划，功能上线时间为2026年5月。】

| 序号 | 主要任务 | 项目进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《投标管理系统项目业务需求适配分析报告》 |  |
|  | 《投标管理系统项目业务落地解决方案》 |  |
|  | … |  |
|  | … |  |
| 3 | 系统上线 | 2026年5月 |

乙方可根据实际情况进行调整和优化，提供适合项目需求的专业解决方案。

- 质量控制

投标管理系统项目实施过程中，甲方组织重要质量控制点的评审，具体见表4所示。

表4 投标管理系统项目实施质量控制点

| 关键节点 | 质量控制活动 |
| --- | --- |
| 蓝图设计及系统配置阶段 | 评审需求适配系统的相关文档资料，包括不限于《投标管理系统项目需求适配分析报告》、《投标管理系统项目配套需求适配确认书》等 （具体内容包括不限于投标管理系统项目整体需求，分期边界划分建议，需求配套流程图及表单，权限角色划分，数据标准化规范建议等内容） |
|  | 评审方案设计的相关文档资料，包括不限于《投标管理系统流程设计文档》、《投标管理系统项目业务落地解决方案》等 （具体内容包括不限于针对功能需求具体落地解决方案的合理性、便捷性、高效性） |
| 系统实施阶段 | 评审配置实施、安装调试、系统测试过程中的相关文档资料，包括不限于《系统功能操作手册》、《投标管理系统项目测试报告》、《投标管理系统项目切换上线方案》等 （具体内容包括不限于测试报告的准确性与完整性，环境安装的可用性，切换上线方案的合理性与安全性。） |
| 上线准备阶段 上线支持阶段 | 评审培训推广、上线准备及运行、验收过程中的相关文档资料，包括不限于《投标管理系统项目培训资料和教材》、《业务功能操作手册》、《系统功能操作手册》、《投标管理系统项目运行报告》、《投标管理系统项目收报告》等 （具体内容包括不限于培训资料和教材的完整性，甲方操作手册的适用性，运行报告和验收报告的准确性与完整性。） |

以上质量控制点的验收标志为，通过质量控制点评审，并由甲方项目经理及项目质量控制小组联合签字，方为质量控制点验收通过。

- 验收

投标管理系统项目验收，按照第5章节进度要求进行验收，由甲方组织验收评审，验收通过后方可进入下一阶段工作。其具体验收准则如下所述：

（1）软件平台验收：乙方提供的软件平台及模块需满足本工程管理系统建设全部功能需求，符合甲方数字化建设要求、信息化总体规划方案、信息系统等级保护基本要求，并与集团其他系统以及信息化未来将要建设的系统具有良好接口扩展性；

（2）文档资料验收：甲方对实施方在项目开发过程中产生的纸质和电子版文件资料进行查验，并验证这些纸质和电子版文件资料是否满足本需求任务书要求，重要文件需通过甲方组织的评审；

（3）培训验收：项目期间乙方应当提供培训计划和验收标准，经双方确认后实施。确保甲方理解系统功能并基本掌握操作方法，保证甲方培训后能自主使用系统的各个功能模块。同时完成对甲方指定人员的知识转移工作，确保能够承接后继运维工作；

（4）实施过程验收：乙方须通过甲方组织的上述全部质量控制点评审；

（5）系统整体验收：经过系统试运行验证，投标管理系统项目符合需求任务书所有要求，达到本投标管理系统项目建设目标。

- 售后服务及质保要求

（1）售后服务内容和范围为乙方销售、开发的所有软件产品、咨询、实施与开发成果。每三个月一次系统安全检测，保障所提供的工程管理系统的设计、实施和运行性能与甲方需求、规格书要求、标准和规范完全一致，保证有效应用。在投标管理系统项目分阶段移交、甲方颁发验收证明书开始，12个月内乙方应负责解决性能上的降级、质量相关问题，以及设计缺陷，并承担应有的责任和保证质量，以充分满足三级等保要求。

（2）承诺对所提供的软件产品及其应用范围提供全方位的、有效的、及时的维护服务和技术支持，提供项目验收后12个月的免费技术支持服务，技术支持的内容包括：应用修改、功能增加、系统维护、技术培训和系统升级。

（3）承诺提供及时的服务响应和专业开发人员的电话和Email联系方式，保修期内，提供有效的技术支持服务以解决实际问题。

（4）系统完成试运行并通过甲方质量评审最终验收之日起12个月。

（5）保修期内如有必要根据甲方要求免费进行二次培训。

（6）需在报价中提供未来维保费用收取标准。

（7）乙方需承诺在项目全过程中，明确提出投标管理系统项目相关的其他系统的改造需求，并有效地协助业主方协调和推动投标管理系统项目涉及的软件系统的优化和二次开发，以确保系统持续满足投标管理系统化的需求。

- 知识产权、技术成果的保密

（1）本次项目涉及的所有业务数据及过程文档归甲方所有，系统二开部分的知识产权归甲方所有；

（2）乙方为执行本合同而提供给甲方的任何软件、硬件及其部件都不得采取任何形式的限制措施（如设置时间限制、计算机软件限制以及消除标识符号等）来限制甲方的自由使用；

（3）乙方保证按合同向甲方提供的所有软件、文档是合法的，还保证乙方使用甲方及提供的物项时，不会因侵犯第三方的专利权、版权、商标权、贸易名称而被指控，也不会因此遭受到支付专利费、遭受经济损失或其他法律风险；

（4）甲方保证提供给乙方的用于本合同项目数据资料，在本项目开发中能由乙方合法使用而不会构成知识产权纠纷；

（5）由乙方为执行合同而购买并根据合同提供给乙方的商业软、硬件及文件、手册的所有权归甲方所有，最终甲方为甲方，乙方若需拷贝、复制任何软件、文件、手册，要得到甲方的书面同意；

（6）乙方保证，甲方提供的所有资料，数据，软件，程序等只能应用于为甲方的技术支持和服务上，也不能将提供的任何资料、数据、软件、程序扩散给其他的厂商、公司或个人应用于其他任何目的。

- 附：功能参考需求描述

  - 功能性需求

本项目范围内，乙方提供的系统应当结合甲方提出的需求，实现以下模块功能：
详见附件：《西域投标管理系统业务需求功能清单》

特别说明，投标单位应根据功能需求所列每个模块进行单独报价，但最终实际开发的功能需求需根据每期需求调研双方确认的成果为准，本任务书所附功能需求表格并非为最终实际需要开发的功能范围。

  - 非功能性需求

本项目的非功能性需求包括系统的产品资质、硬件要求、软件要求、数据集成需求、安全管理要求、性能要求、系统可维护性要求、知识转移、系统部署要求等方面，具体如下：

    - 产品资质

（1）乙方提供的软件产品，应具备国家信息安全等级保护资质证书，并在方案中明确说明资质等级。

（2）乙方提供的系统应基于成熟的框架和技术体系；系统架构需遵循构件化、模块化的设计原则；构件或者模块可单独升级和拓展；支持主流服务器及虚拟化部署，支持主流操作系统，应用中间件，具有分布式集群部署功能；

（3）遵循标准：遵循包括但不限于J2EE、XML、JDBC、EJB、SNMP、HTTP、FTP、TCP/IP、SSL 等主流技术标准，支持国产化信创标准；

（4）授权要求：甲方可以根据需要配置账户数量，支持 SSO 单点登录等多种安全认证方式，可与甲方的系统进行单点集成。甲方可以按照功能和数据进行多维度纬度权限管理。

    - 硬件要求

乙方解决方案须基于开放式硬件平台开发 ，同时也具备向移动端拓展的功能选择。主要客户端应支持运行主流的Windows，Linux，Mac等操作系统的硬件平台。

乙方提供的产品需要具有良好的平台兼容性和可移植性，能够实现需求的快速响应。

系统支持灵活的横向和纵向的扩充能力，具备可扩展性和可维护性：系统须将技术体系和业务处理分离，易于维护和扩展。系统甲方增多或数据量加大时不影响现有系统功能和结构，支持后续的系统扩展，当系统数据量和访问量增大而导致系统配置不能满足要求时，通过增加服务器台数或增加服务器配置即可解决，而非调整软件。

乙方需针对客户提出的建设需求，给出硬件架构设计方案（含方案详细说明）及硬件清单。

    - 软件要求

应用系统应基于开放式软件平台，充分考虑利用客户现有的数据库（支持主流的数据库，比如Mysql，Postgre等）、中间件、 应用服务器软件、防火墙等产品。

易用性和可用性：系统须支持甲方根据自身需求灵活配置页面，工作流，表单，报表，BI图表，数据表等，以支持数字化时代下企业多变的业务需求，操作界面友好，充分考虑使用人员的情况，操作简单方便，简洁明了，易学易用，贴近使用人员的工作习惯，尽量减少人工处理；设定数据查询功能，可追溯查询明细数据，查询数据方便、快捷。系统模块中的字段具有可配置性，支持非IT人员自定义页面。

系统应保持持续可用性和故障修复能力。工作时间内系统正常运行时间大于99.9%，非工作时间内正常运行时间大于99.8%。除重大版本升级外，在系统日常功能迭代发布期间内，能保证服务正常可用，接口正常被调通。

工作流：不仅支持灵活设置审批流程，多级审批、会签，流程驳回以及灵活设置驳回审批节点，设置审批提醒，也需要支持工作事务流转以及数据流转的灵活配置。系统需支持可视化工作流管理，系统管理员可对业务流程节点以及权限进行配置。

扩展性：报表可由甲方灵活定制；提供二次开发的接口、工具和平台。甲方在授权的情况下能通过数据连接工具直接操作数据库。

    - 数据集成需求

（1）支持接口数据的配置：

由于不同系统之间可能存在编码、名称等主数据的差异，需要有配置主数据映射的平台，将外部系统数据按照合并系统的编码进行转换和汇总。

（2）支持自动手动两种接口取数方式，对于数据接口的执行方式可选择自动同步和手动同步两种模式。系统须预制标准化数据集成功能，可通过配置与主流数据库（Mysql，Postgre等）或者其他主流数据仓库（clickhouse，hive等）进行无缝对接，同时系统需支持与主流信息化系统（OA，北森，帆软等）进行数据无缝对接。

（3）接口数据自动校验，异常时自动报警。

（4）系统支持与Office办公软件（MS office/WPS）无缝集成，可以通过办公软件查询或者修改数据，系统也可以生成word、pdf、excel等类型的报告。

（5）为后续系统提供标准接口，以及接口开发说明，接口开发中需要遵循客户接口开发规范。

（6）系统的数据接口可以支持调度、计划任务等方式自动执行，也能够支持人为干预的手工执行。

（7）实现对接口状态的监控，且有详细接口日志。

（8）支持监听和消费客户的中间件（如kafka等）信息。

（9）支持与其他应用统一认证、统一授权；

系统集成接口程序记录数据录入时间，反映上载状态，监控上载程序，针对所有的系统操作均有日志记载，对相关甲方发出提示信息，生成监控报表。

    - 安全管理要求

系统应符合国家信息安全体系的管理要求，并遵循国际、国家相关标准和规范。方案需要从网络安全、数据安全及保密性、系统安全等方面进行设计和考虑，包括但不限于：安全访问、甲方认证、权限管理、信息安全、日志管理、数据备份等功能。方案设计应参照信息安全等级保护（二级或三级）的设计要求，同时参考借鉴国家关于涉密信息系统的安全体系结构。

（1）产品方案必须符合通用系统建设安全规范，具备完善的安全管理机制，保证系统的功能安全、网络安全、数据安全及保密性，保证系统长期、稳定、可靠的运行；

（2）系统具有完善的密码策略，甲方登录系统时必须提供有效的甲方名和相应的口令；

（3）日志管理：系统具备甲方的设置、变动和密码的修改，功能的查询修改、操作留痕等操作日志，并可保留完整的记录，并能对接现有的日志平台进行监控。支持系统故障查询和定位，含错误日志；

（4）系统具有分配甲方权限的功能，控制甲方在系统中能够访问的数据范围：

a) 提供用户、用户组及角色等多级别、多类型的权限配置功能。

b) 提供功能权限管理功能，控制甲方对系统功能的具体操作。

c) 提供统一的权限管理模块。

d) 支持组织架构管理、甲方管理和角色管理等，支持新建、编辑、查询、删除等基本功能，对系统甲方和角色变更需保留变更记录。

e) 具备甲方的设置、变动和密码的修改，功能的查询修改等操作日志，并可保留完整的记录。

（5）允许授权甲方执行合法操作，访问合法数据；

（6）超权限操作的授权甲方和非授权甲方不允许执行非法操作，不能访问有关数据；

（7）能够在数据库级、表级和字段级进行数据安全控制；

（8）系统具备完整数据备份、转储、迁移及数据安全管理策略，保证系统运行时能够完整备份系统数据；乙方需要阐述系统的备份机制，方法以及所需要的操作，乙方需要保证对应的备份机制可以有多种实现方式；

（9）系统应提供系统安全等级3级（S3A3G3）或以上的安全方案，包括但不限于防病毒、防篡改、防DDoS攻击、防SQL注入、防DNS攻击、限制甲方上传下载文件权限、防可疑IP及跟踪等内容。

（10）数据采用安全的保护措施、设计安全的备份和恢复策略，并提供数据灾备应急方案；

    - 性能要求

（1）系统提供性能测试、监控和调优功能，并阐述系统使用的性能测试、监控和调优的工具和方法；

（2）系统支持关键业务在甲方并发下的快速响应，并留有足够的并发扩展空间；

（3）对于批量操作和大规模数据应用场景，有成熟的解决方案。功能交互响应速度，能优化到满足客户体验要求。

    - 系统可维护性要求

系统设计应充分考虑系统的可维护性，便于对系统的统一管理和升级，便于对系统的设置、更换和调整，便于对系统的监控、故障隔离、故障排除以及升级维护等。乙方须在方案中明确说明系统运行维护所需的人力配置标准、物力资源清单、技术支持服务体系及完整的运行维护解决方案 。

    - 知识转移

乙方应具备完善的知识转移（培训）平台和体系，为客户提供系统使用，系统管理，方案设计等方面的由浅入深培训课程，最终能够实现在投标项目实施的同时完成甲方对投标领域的认知升级。

    - 系统部署要求

投标管理系统涉及的系统或平台需采取本地化部署（私有云），通过搭建平台系统并进行开发、测试和上线等工作，以确保系统性能、数据安全等方面的可靠性。

系统能支持集中分层部署、集群部署等方案，并须在方案描述各种部署方案所需要的硬件环境配置、网络条件及各种部署方案的优劣性分析，并在部署方案中，需充分考虑系统数据备份，包括日常备份（定时备份、实时备份）、灾难备份（须含双机热备份等）。

系统需具备提供多套测试环境与公司内部的其他测试环境打通联调的能力。

系统须具备完善的发布机制，能完成自动化发布和主要功能的自动化验证。针对发布过程中的异常能快速定位，且可针对发布失败的情况快速回滚。

附件：《西域投标管理系统项目业务需求清单》